Znak sprawy: IGP.II.271.21.01.2020                                                                 Szydłów, dn. 11.05.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 ust 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

I. Zamawiający

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel/faks 41 354 51 25, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadań pn.:

Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”

Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

W zadaniu 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”, wykonanie, z materiałów własnych, ogrodzenia na działce ewid. nr 22/1 w miejscowości Mokre, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Ogrodzenie panelowe zgrzewane z prętów fi 5mm, długości ok 83 mb., wysokość paneli 1,50 m, na słupkach stalowych z daszkami obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół ogrodzenia z deski żelbetowej wys. 25 cm. Kolor ogrodzenia czarny lub ciemny zielony. W ogrodzeniu umieścić jedną furtkę zamykaną na kluczyk (2 klucze do furtki).

W zadaniu 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”, wykonanie, z materiałów własnych, ogrodzenia na działce ewid. nr 1/54 w miejscowości Grabki Duże, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 (tz. wykonane w takiej samej technologii, kolorystyce, z takich samych materiałów, aby efekt wizualny wykonanego ogrodzenia był tożsamy z tym, który przedstawia załącznik graficzny nr 2). Ogrodzenie długości ok 50 mb., wysokość ogrodzenia ok. 1,25 m, szerokość przęsła ok. 2,5 m

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2020 r.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

- Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru.

- Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych – ORYGINAŁ.

IV. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2020 r. w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadań pn.: Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”; Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”, lub elektronicznie na adres: gmina@szydlow.pl

V. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową jednostkową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 mb.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur końcowych wystawionych osobno dla każdego zadania.

VI. Kryterium oceny

Najniższa cena.

VII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Załącznik graficzny nr 1

- Załącznik graficzny nr 2

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

/ Andrzej Tuz /

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA: ............................................................. .......................................................................................... .......................................................................................... tel/fax: ..............................................................................

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zadań pn.:

Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”

Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”

### oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

BRUTTO za wykonanie 1 mb ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia, ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości: Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre” .................................................. PLN/mb (słownie: ....................................................................................................................................... PLN/mb) Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże” .................................................. PLN/mb (słownie: ....................................................................................................................................... PLN/mb)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wraz z kosztami zakupu i dostawy niezbędnych materiałów, wg opisu podanego w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

- Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................................

- ..........................................................

- W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z:

Imię i nazwisko: ………………………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ……………………………… fax: ……………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………….

Data i podpis

..........................................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomoc

Załącznik Nr 2

U m o w a  nr …..../A-21/2020

zawarta w dniu ………………………. 2020 r. w Szydłowie pomiędzy Gminą Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP: 866-16-08-398

reprezentowaną przez: Andrzeja Tuza – Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą

………

reprezentowaną przez

……...

zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§1

Zamawiający, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.:

Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”

Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”

  - Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

- W zadaniu 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”, wykonanie, z materiałów własnych, ogrodzenia na działce ewid. nr 22/1 w miejscowości Mokre, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Ogrodzenie panelowe zgrzewane z prętów fi 5mm, długości …..…. mb., wysokość paneli ok. 1,50 m, na słupkach stalowych z daszkami obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych i zabetonowanych. Cokół ogrodzenia z deski żelbetowej wys. 25 cm. Kolor ogrodzenia czarny lub ciemny zielony. W ogrodzeniu umieścić jedną furtkę zamykaną na kluczyk (2 klucze do furtki).

- W zadaniu 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”, wykonanie, z materiałów własnych, ogrodzenia na działce ewid. nr 1/54 w miejscowości Grabki Duże, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 (tz. wykonane w takiej samej technologii, kolorystyce, z takich samych materiałów, aby efekt wizualny wykonanego ogrodzenia był tożsamy z tym, który przedstawia załącznik graficzny nr 2). Ogrodzenie długości ….… mb., wysokość ogrodzenia ok. 1,25 m, szerokość przęsła ok. 2,5 m

- Geodezyjne wytyczenie ogrodzeń w terenie (jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji zadania).

- Demontaż istniejącego ogrodzenia (dotyczy zadania nr 2).

- Uporządkowanie terenu budowy wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

- Odtworzenie ewentualnych, zniszczonych nawierzchni utwardzonych, trawnika.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem zadania i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową.

  - Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie 
w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

  - Protokolarne przekazanie placów budowy nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy.

  - Termin wykonania przedmiotu umowy do 31-07-2020 r.

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązuje się, do wykorzystywania wyłącznie maszyn będących wyposażane w absorbenty oleju pozwalające na zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d ustawy Prawo zamówień publicznych:

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

      - Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

    - umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

    - w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

    - w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

    - termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w umowie podstawowej z Wykonawcą,

    - zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego jest: Janusz Machnik.

- Ustanowionym przez Wykonawcę kierownikiem budowy jest: ……………………………………….

§5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

- Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

      - nie przestrzegają przepisów BHP,

      - nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

      - nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

- W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

      - Zapewni sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, który dokonuje komisja składająca się z przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników Zamawiającego.

      - Usunie z placu budowy pozostałe elementy po budowie, w tym wykarczowane pnie drzew, humus, nadmiar ziemi odspojonej, a także uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny dróg dojazdowych na plac budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia obecności materiałów, które są klasyfikowane, jako odpad należy je zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach, dokumenty potwierdzające przeprowadzoną utylizację przekazać Zamawiającemu.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z ich oznakowaniem (tablica informacyjna).

- Zobowiązany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposażenia i odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu realizowanych prac budowlanych (np. taśmy, tablice ostrzegawcze itp.).

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  z późn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186z późn. zm.) oraz dokumentacji.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 10

  - Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi:

Zadanie 1 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 22/1 Mokre”

Cena brutto 1 mb ogrodzenia: ………… PLN x długość ogrodzenia: …….…m = ………………… PLN

(razem słownie brutto: …………………………………………………………………………………PLN)

Zadanie 2 „Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki 1/54 Grabki Duże”

Cena brutto 1 mb ogrodzenia: …….… PLN x długość ogrodzenia: ………m = ……………..… PLN

(razem słownie brutto: ……………………………………………………………………………PLN)

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z kosztorysem ofertowym; do formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C

  - Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 21 ust. 2 umowy.

§ 11

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.

§ 12

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktur końcowych (Zamawiający wystawi dwie faktury, osobno dla każdego zadania) wraz z protokołem odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy.  Wniesione uwagi mogą być podstawą:

      - niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

      - złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

usunięto

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 15

  - Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i złoży pisemne zgłoszenie w siedzibie zamawiającego.

  - Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron.

  - Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków.

§ 16

W przypadku złej, jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 17

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36  miesięcy na wykonany przedmiot umowy.

  - Bieg rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 18

    - W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

    - Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

    - O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

    - W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

    - W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

§ 19

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

      - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

      - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

      - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

      - za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

      - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

      - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 16 i § 20 ust. 2 pkt. 2-4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

      - za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

      - za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

      - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 20

  - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

      - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

      - zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

      - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót;

      - wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

      - w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

      - Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

  - W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w § 19.

§ 21

- Zamawiający dopuszcza zmianę  terminu zakończenia umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

      - rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.

- Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;

    - spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy;

    - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

- Dokonanie zamiany przedstawiciela Wykonawcy na budowie.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 22

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 24

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:								                                                     WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika

Załącznik graficzny nr 1 (str. 1 z 2)

Załącznik graficzny nr 1 (str. 2 z 2)

Załącznik graficzny nr 2 (str. 1 z 1)