Znak: IGP.II.271.14.2020	Szydłów, 16 kwietnia 2021

Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),

na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2021 roku”

- Zamawiający:

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów; tel./faks 41 354 51 25, REGON 291010814, NIP 866 16 08 398, e-mail: gmina@szydlow.pl

- Przedmiot zamówienia:

- Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w zakresie:

- demontażu pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych i odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych – w ilości ~2 000 m²,

- zgromadzonych na posesjach osób fizycznych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~6 000 m²,

- Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, drugi dla właściciela nieruchomości,

- Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania – przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu,

UWAGA!

- Ilości odpadów ustalone są szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców nieruchomości.

- Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany demontaż lub odbiór płyt azbestowo – cementowych, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie,

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 01-09-2021 r.

- Termin realizacji zamówienia: do 15-09-2021 r.

- Kryterium oceny ofert: cena - 100%,

- Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 26-04-2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.

- Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu;

- aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,

- umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest.

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów), tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamówieniem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

- Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

- Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Załączniki:

- Formularz ofertowy wykonawcy,

- Projekt umowy.

Załącznik 1

WZÓR		- 	FORMULARZ OFERTOWY

nazwa i adres wykonawcy

tel. / fax …………………..

e-mail ……………………

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2021 roku”

- Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę:

cena jednostkowa brutto za demontaż i odbiór 1 m2 wyrobów zawierających azbest:

- kwota netto							- ….. PLN/m2

- podatek VAT							- ….. PLN/m2

- kwota brutto z należnym podatkiem VAT			- ….. PLN/m2

cena jednostkowa brutto za odbiór z posesji 1 m2 wyrobów zawierających azbest:

- kwota netto							- ….. PLN/m2

- podatek VAT							- ….. PLN/m2

- kwota brutto z należnym podatkiem VAT			- ….. PLN/m2

- razem słownie kwota brutto: ............................................................................................ PLN,

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.............................................*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.

Data i podpis

................................................................

podpis

Załącznik 2

UMOWA NR ……/A-14/2021 WZÓR

zawarta w dniu …………. r. w Szydłowie pomiędzy Gminą Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP 866 16 08 398, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - Andrzeja Tuza,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Alicji Kłonickiej,

a

…,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…, 
o następującej treści:

§1

Zamawiający na podstawie, dokonanego wyboru Wykonawcy, po przeprowadzonym zaproszeniu do składania ofert, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2021 roku”.

§2

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

- Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szydłów w zakresie:

- demontażu pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych i odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych – w ilości ~2 000 m²,

- zgromadzonych na posesjach osób fizycznych wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych - w ilości ~6 000 m²,

- Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, drugi dla właściciela nieruchomości,

- Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania – przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu,

- Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości. Wykaz nieruchomości doręczony będzie wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i przysługujące im uprawnienie do odstąpienia od zrealizowania ich wniosku. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić wyłącznie na najbliższym składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zasadą bliskości (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz. U. z 2018 poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592), którego zarządzający posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów, w tym zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane unieszkodliwieniu.

Uwagi:

- Wykonawca winien zapewnić:

- zabezpieczenie placu robót,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacja niniejszego zamówienia,

§3

- Termin odebrania wyrobów zawierających azbest od właściciela nieruchomości, nie dłuższy niż do dnia 01 września 2021 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 15 września 2021 r.

§4

      - Prace wymienione w § 2, będą wykonywane zgodnie z warunkami decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych przedstawionym przez posiadacza odpadów zawierających azbest.

      - Wykonawca ustalać będzie szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w § 2 z posiadaczami odpadów zawierających azbest na podstawie podanego przez zamawiającego wykazu nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest.

      - Zakończenie prac w każdym z obiektów będzie udokumentowane protokołem odbioru robót spisanym z udziałem wykonawcy i właściciela nieruchomości zawierającym:

- ilość odebranych odpadów azbestowych w m2,

- oświadczenie wykonawcy potwierdzające oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

§5

W czasie realizacji robót wykonawca zobowiązuje się do:

- Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami,

- Zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub z powodu nienależytego wykonania robót,

- przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

- zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- uporządkowania nieruchomości po zakończeniu robót oraz ewentualnej wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,

- przekazania zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów do ostatecznej utylizacji,

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowane działaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

§6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie kosztorysowe, określone w oparciu o faktyczne ilości:

- zdemontowanych pokryć dachowych i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i cenę jednostkową demontażu 1m2 w/w wyrobów (przy założeniu, że 1m2 = 11 kg),

- odebranych z terenu posesji i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest i cenę jednostkową demontażu 1m2 w/w wyrobów (przy założeniu, że 1m2 = 11 kg),

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie wykonawcy za 1 m2 wyraża się kwotą:

- Za demontaż pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych:

- kwota netto							… PLN/m2

- podatek VAT							… PLN/m2

- kwota brutto z należnym podatkiem VAT			… PLN/m2

- Za odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji:

- kwota netto							… PLN/m2

- podatek VAT							… PLN/m2

- kwota brutto z należnym podatkiem VAT			… PLN/m2

- razem słownie kwota brutto: ... PLN/m2

- Koszt realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty … PLN brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

- Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej, odrębnie za demontaż pokryć dachowych i za odbiór z terenu posesji wyrobów zawierających azbest, wystawionych dla Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP 866-16-08-398, REGON 291010814.

- Faktury zostaną wystawiona na podstawie protokołów odbioru robót określonych w §4 punkt 3 i będą płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez zamawiającego, przelewem na rachunek wykonawcy.

§7

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 5000,00 PLN wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

    - za każdy dzień opóźnienie w realizacji części usługi ustalonej przed jej rozpoczęciem z wykonawcą w wysokości 200 PLN

  - Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego w wysokości 5000,00 zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli kary umowne jej nie pokryją.

§8

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn

- przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 21 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- gdy zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§10

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

- Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

- Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom przetwarzającym - osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora - w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT;

- podmiotom lub organom, którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

- operatorom pocztowym;

- pracownikom Administratora.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata Skarbnika: