Znak: IGP.II.271.29.01.2019	Szydłów, 14 maja 2019

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i obiektów Gminy Szydłów”.

Gmina Szydłów zaprasza do składania ofert na realizację „Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i obiektów Gminy Szydłów”.

Termin składania ofert: do 24-05-2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1, p-kt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Wykaz budynków i obiektów.

- Formularz ofertowy wykonawcy,

- Wzór umowy,

Załącznik 1

nazwa i adres wykonawcy

tel. / fax …………………..

e-mail ……………………

Burmistrz Gminy Szydłów

ul. Rynek 2

28-225 Szydłów

## OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i obiektów Gminy Szydłów”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę:		………….. PLN

słownie kwota brutto: ....................................................................................................... PLN,

- Oświadczamy, że załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Załącznik 2

UMOWA nr ……/A-29/2019 (projekt)

zawarta w dniu …  r. w Szydłowie pomiędzy Gminą Szydłów zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy		Andrzeja Tuza

a firmą:

…

NIP …

zwaną dalej wykonawcą, reprezentowanym przez:

Właściciela

o następującej treści:

§1

Zamawiający, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie „Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i obiektów Gminy Szydłów”.

§2

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

- Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1, p-kt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),

- Opracowanie brakujących książek obiektów wg załączonego wykazu,

§3

      - Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 28 czerwca 2019 r.

      - Datę podpisania przez zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 5 traktuje się, jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadcza, że zostanie wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca wykona i przekaże zamawiającemu:

  - Protokoły badań wraz z wpisami do książek obiektów.

  - Książki obiektów wraz z protokołami badań wszystkich branż określonych w art. 62 ust. 1, p-kt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane,

§5

- Przekazanie protokołów badań nastąpi w siedzibie zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez obie strony i uznaje się za zakończenie umowy, o którym mowa §3 ust. 1

§6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie wykonawcy, ustala się na kwotę brutto z należnym podatkiem VAT: … PLN

słownie razem: … PLN.

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej dla Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-200 Staszów, NIP 866-16-08-398, REGON 291010814, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego za ten przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego.

- zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania w pełnej wysokości, jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, która powstała.

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego,

w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Pzp.

§7

Dopuszczalne są zmiany terminu zakończenia umowy.

§8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§9

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków i obiektów

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

kontrasygnata Skarbnika Gminy